Практическая работа № 1. Разработка проекта внедрения программного продукта. Управление внедрением

Цель работы: научиться управлять внедрением программных продуктов.

Теоретический материал

Методологии внедрения представляют собой глубоко проработанные, проверенные, многократно апробированные рабочие инструкции и шаблоны проектных документов. Такие стандарты обычно далеки от теоретических абстракций, ориентированы на особенности конкретных систем, содержат наилучший опыт.

Управление проектами разделяется на управление по стоимости, срокам и содержанию.

Управление сроками проекта (time management) — это процесс, используемый для обеспечения своевременного завершения проекта. Он состоит из шести процессов:

- Определение состава операций — процесс определения конкретных плановых операций, которые необходимо выполнить для внедрения ИС.

- Определение взаимосвязей операций — процесс выявления и документирования последовательности выполнения плановых операций.

- Определение ресурсов операции — процесс определения необходимых для выполнения каждой плановой операции ресурсов и их количества.

- Определение длительности операций — процесс определения продолжительности выполнения каждой плановой операции.

- Разработка расписания — процесс составления расписания проекта с учётом последовательностей операций, их длительности, требований к ресурсам и ограничений на сроки выполнения проекта в целом.

- Управление расписанием — процесс управления изменениями расписания проекта.

Проект считается успешным, если он:

- завершён в установленные сроки;

- выполнен в рамках бюджета;

- соответствует ожиданиям заказчика.

Управление стоимостью проекта объединяет процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контролирования затрат и обеспечивающие завершение проекта в рамках утверждённого бюджета.

К процессам управления стоимостью относятся:

- Стоимостная оценка — определение примерной стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта.

- Разработка бюджета расходов — суммирование оценок стоимости отдельных операций или пакетов работ с целью формирования базового плана по стоимости.

- Управление стоимостью — воздействие на факторы, вызывающие отклонения по стоимости, и управление изменениями бюджета проекта.

Управление рисками тесно связано с общим жизненным циклом проекта.

На ранних этапах преобладают риски, связанные с:

- бизнесом;

- рамками проекта;

- требованиями к конечному продукту;

- проектированием этого продукта.

На стадии реализации доминируют технологические риски. Далее возрастает роль рисков, связанных с поддержкой и сопровождением системы.

На протяжении всего жизненного цикла проекта возникают новые риски, что требует проведения дополнительных операций анализа и планирования.

Целью управления рисками проекта является:

- повышение вероятности реализации и значимости позитивных событий;

- снижение вероятности реализации событий, негативных для целей проекта.

Ход работы

Для выполнения практической работы вам понадобится вспомнить основные управляющие внедрением функции в команде.

Задание:

- В ранее созданных вами группах распределите функции управления.

- Определите ответственных и исполнителей управления.

- Продумайте и опишите все процессы управления.

- Создайте отчёты о проделанной работе.

Контрольные вопросы:

- Что такое методологии внедрения?

- Назовите известные вам методологии управления.

- Что такое управление сроками проекта? Для чего оно нужно?

- Из каких процессов оно состоит?

- В чём заключается управление стоимостью?

- Из каких процессов оно состоит?

- В чём заключается управление рисками?

Форма отчёта:

- конспект с отчётом о проделанной работе;

- ответы на вопросы.