Основные методологии управления разработкой ПО — с принципами, плюсами, минусами и сферами применения.

Классические (каскадные) методологии

1. Waterfall (каскадная модель)

- Принцип: последовательное выполнение этапов (анализ требований → проектирование → разработка → тестирование → внедрение → поддержка). Переход к следующему этапу только после полного завершения предыдущего.

- Плюсы:

  - чёткий план и сроки;

  - полная документация на каждом этапе;

  - простота контроля;

  - предсказуемая стоимость проекта.

- Минусы:

  - негибкость (сложно вносить изменения);

  - тестирование на поздних этапах (дорогие исправления);

  - долгий срок до получения работающего продукта;

  - высокая зависимость от точности изначальных требований.

- Где применяется: проекты с чётко определёнными требованиями, где изменения маловероятны: банковское ПО, медицинские системы, государственные проекты.

2. V-модель

- Принцип: расширение Waterfall с акцентом на верификацию и валидацию. Каждому этапу разработки соответствует этап тестирования (анализ требований ↔ приёмочное тестирование, проектирование ↔ системное тестирование и т. д.).

- Плюсы: высокая надёжность, раннее планирование тестов, чёткая связь требований и тестов.

- Минусы: жёсткость процесса, высокая стоимость изменений, длительные сроки.

- Где применяется: критически важные системы (автомобильные ПО, медицинское оборудование, авиация).

3. Спиральная модель

- Принцип: итеративный подход с акцентом на анализ рисков. Каждый цикл включает планирование → оценку рисков → разработку → оценку результата.

- Плюсы: управление рисками, гибкость, возможность уточнения требований.

- Минусы: сложность оценки рисков, высокие затраты на управление, неопределённые сроки.

- Где применяется: сложные инновационные проекты с высокой степенью неопределённости.

Гибкие (Agile) методологии

Agile — не конкретная методология, а набор принципов (манифест Agile), на основе которых созданы конкретные фреймворки.

Ключевые принципы Agile:

- люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;

- работающий продукт важнее документации;

- сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;

- готовность к изменениям важнее следования плану.

Конкретные Agile-методологии:

1. Scrum

- Принцип: работа короткими фиксированными итерациями (спринтами) длительностью 1–4 недели. В конце каждого спринта — готовый инкремент продукта.

- Роли: Product Owner (владелец продукта), Scrum Master (фасилитатор), команда разработки.

- Артефакты: бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент.

- События: планирование спринта, ежедневные стендапы, обзор спринта, ретроспектива.

- Где применяется: веб-разработка, мобильные приложения, стартапы.

2. Kanban

- Принцип: визуализация рабочего процесса на доске с колонками (например, «Запланировано» → «В работе» → «На тестировании» → «Готово»). Ограничение незавершённой работы (WIP-лимиты).

- Ключевые метрики: время выполнения задачи (Lead Time), пропускная способность (Throughput).

- Плюсы: непрерывный поток работы, гибкость, прозрачность, быстрая адаптация к изменениям.

- Где применяется: поддержка ПО, обслуживание, маркетинг, любые проекты с потоком задач.

3. Extreme Programming (XP)

- Принцип: упор на качество кода и частые релизы.

- Практики: парное программирование, TDD (разработка через тестирование), непрерывная интеграция, рефакторинг.

- Где применяется: высокорисковые проекты, стартапы, финансовые системы.

4. Lean (бережливая разработка)

- Принцип: устранение потерь (избыточной документации, ненужных функций), оптимизация процесса.

- Фокус: быстрая проверка гипотез, минимальный объём работы.

- Где применяется: стартапы, проекты с ограниченными ресурсами.

Современные подходы

DevOps

- Принцип: объединение разработки (Dev) и эксплуатации (Ops) для непрерывной поставки ПО.

- Ключевые практики: автоматизация сборки, тестирования и развёртывания (CI/CD), инфраструктура как код (IaC), мониторинг.

- Цель: сокращение времени между написанием кода и его внедрением в эксплуатацию.

- Где применяется: облачные сервисы, веб-приложения, микросервисные архитектуры.

MLOps

- Принцип: адаптация DevOps для проектов машинного обучения. Управление жизненным циклом ML-моделей (обучение, валидация, развёртывание, мониторинг).

GitOps

- Принцип: использование Git как единственного источника истины для декларативной инфраструктуры и приложений.

Сравнительная таблица методологий

| Методология | Цикл разработки | Фокус | Ключевые инструменты | Подходит для |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waterfall | Линейный, последовательный | Планирование и документация | Диаграммы Ганта, ТЗ | Проекты с чёткими требованиями (гос., мед.) |
| V-модель | Линейный с параллельным тестированием | Надёжность и верификация | Тест-кейсы, чек-листы | Критически важные системы |
| Scrum | Итерации (спринты) 1–4 нед. | Гибкость и обратная связь | Бэклоги, скрам-доски | Динамичные проекты, стартапы |
| Kanban | Непрерывный поток | Оптимизация процессов | Канбан-доска, WIP-лимиты | Поддержка, обслуживание, поток задач |
| DevOps | Непрерывный (CI/CD) | Автоматизация и развёртывание | Jenkins, Docker, Kubernetes | Облачные сервисы, микросервисы |

Как выбрать методологию?

Учитывайте:

- Стабильность требований: чёткие → Waterfall/V-модель; изменчивые → Agile.

- Сроки: жёсткие → Scrum; гибкие → Kanban.

- Риски: высокие → спиральная модель; средние → Agile.

- Размер команды: большие → Scrum/SAFe; малые → Kanban/XP.

- Бюджет: ограниченный → Lean/Kanban; достаточный → DevOps.

- Отрасль: регулируемые (финансы, медицина) → Waterfall/V-модель; стартапы → Scrum/XP.

Тренд: гибридные подходы (например, Waterfall для архитектуры + Scrum для разработки) и масштабируемые Agile-фреймворки (SAFe, LeSS).